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第1章 招标公告
南昌市青山湖青山闸水质治理工程设计

招标公告
1、招标条件
本招标项目南昌市青山湖青山闸水质治理工程已由上级主管部门批准建设，招标人为南昌市城市排水管理处，建设资金已落实，项目已具备招标条件，现就该项目的设计标面向国内进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1建设地点：南昌市青山湖。
2.2设计完成期限：签订设计合同后 40 天完成。

2.3招标规模：项目总投资约2525.12万元，本次招标设计费约70.68万元。
2.4招标范围：工程地质勘察、可行性研究报告、初步设计、招标设计、设计概算、施工图设计以及工程施工期间的设计服务等。

2.5标段划分：1个标段。

2.6质量要求：符合现行国家相关水利行业工程勘察设计规范。

3、投标人资格要求

3.1具备独立法人资格。

3.2 具有有效的营业执照。

3.3同时具有水利行业设计乙级及以上资质。

3.4拟派项目负责人应具有水工专业高级工程师职称。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4. 资格审查办法

本次招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法详见招标文件内容。

5. 招标文件的获取

凡符合资格条件且有意参加本次设计招标的投标者，请于2017年 2 月 25日起在江西银信工程造价咨询有限公司网站（http://www.jxyinxin.com/）下载招标文件。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为2017年 3 月 17 日9时30分，开标地点：江西省南昌公共资源交易中心。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 有关说明

7.1 如有本次招标的解答、澄清和修正等补充材料，将在江西银信工程造价咨询有限公司网站发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。  

7.2 在投标截止时间前，投标人法定代表人未到达开标地点或未出具有效身份证明材料原件的，其投标文件在开标现场按无效标处理且不进入资格审查范围。

8. 发布公告的媒介

本公告将在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn/）、江西省招标投标网(www.jxtb.org.cn/)、江西省南昌公共资源交易信息网（ncggzy.jiangxi.gov.cn/nczbw/）、江西银信工程造价咨询有限公司(www.jxyinxin.com/)网上发布。

9. 联系方式

招   标   人：南昌市城市排水管理处

地        址：南昌市西湖区安石路21号
联   系   人：虞女士 
电        话：13879111620
招标代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司

地        址：南昌市青山湖区高新大道1970号天幕国际大厦13楼

联   系   人：陈女士

电        话：18170898966

网        址：http://www.jxyinxin.com/
             2017年2月24日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：南昌市城市排水管理处

联系人: 虞女士

电话：13879111620

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江西银信工程造价咨询有限公司
联系人：陈女士  

电话：18170898966

	1.1.4
	项目名称
	南昌市青山湖青山闸水质治理工程设计

	1.1.5
	建设地点
	南昌市青山湖

	1.2.1
	资金来源及比例
	政府投资

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程地质勘察、可行性研究报告、初步设计、招标设计、设计概算、施工图设计以及工程施工期间的设计服务等

	1.3.2
	项目计划设计完成期限
	计划开始日期：2017年3月22日 

地勘、可研成果提交日期：207年3月31日前

初步设计成果提交日期：2017年4月10日前

招标设计成果提交日期：2017年4月20日前

施工图设计成果提交日期：2017年4月20日前



	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家相关水利行业工程设计规范

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	投标人的资质条件、能力及其他要求详见招标文件第三章“评标办法”中资格审查条件内容

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织      踏勘时间：  

□组织 ，     踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开      召开时间：   

□召开，      召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2017年3月2日17：00时前

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	2017年3月3日

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	本次招标的澄清、修正等补遗文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2017年3月3日

	2.2.2
	投标截止时间
	2017年3月17日9时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	由投标人自行在相关网站查看

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	由投标人自行在相关网站查看

	3.1
	投标文件组成
	见投标文件格式目录要求

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	详见招标文件第三章“评标办法”内容

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行转账
投标保证金的金额： 壹万肆仟元整 
到帐截止时间：2017年3月16日17:00时

户  名：江西省南昌公共资源交易中心   
账  号： 313421080806
开户行：江西银行南昌八一支行
备注：1、汇出帐户要求：投标人企业基本账户；2、汇出时请注明“南昌市青山湖青山闸水质治理工程设计”字样，未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责；3、投标保证金汇出后，各投标人必须凭银行汇款凭证及时到江西省南昌公共资源交易中心五楼办理登记手续和换取保证金收据；4、投标人凭交易中心开出的投标保证金收据原件递交投标文件，未提供投标保证金收据原件或收据显示的时间超过到账截止时间的投标文件将被拒收。未及时办理登记手续和换取保证金收据而影响投标的，由投标人自行负责。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见评标办法

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人法定代表人或其授权委托代理人签名和单位公章

	3.6.4
	投标文件副本数量
	正本1份，副本2份。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	江西省南昌公共资源交易中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：江西省南昌公共资源交易中心 

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人，其中招标人代表不超过  0 人；
评标专家确定方式：从江西省水利综合评标专家库中随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否，推荐的中标候选人数： 1-3

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约保证金
履约担保的金额：中标金额的10% 

	9
	需要补充的其他内容

	
	9.1投标截止时间前须在开标现场递交的材料：

（1）本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查；

（2）本招标文件第3章评标办法第六条评分标准中所涉及的所有材料原件，未提供该部分评审原件的不予相应计分；

（3）投标保证金进帐材料。

原件递交封装要求：上述所有材料（被查验人居民身份证除外）投标人均应封装在档案袋内，并在封面处标注清楚投标人名称及相关原件清单列表（加盖单位公章），未按要求封装影响评审或现场查验结果的，由投标人自行负责。 

9.2投标人代表出席开标会与开标现场查验内容要求：

（1）投标人代表出席开标会与查验：
①签到要求：接受现场查验的投标人代表（指法定代表人）或委托代理人在投标截止时间前到达开标会现场并签到（须出示本人居民身份证），否则其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。
②现场查验：投标人法定代表人或委托代理人须提供法定代表人证及本人居民身份证或委托代理人授权委托书及本人居民身份证原件。

（2）投标保证金查验：未提供投标保证金进帐凭证或未按要求到账的其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

9.3中标人须支付费用：

中标人须支付招标代理费和建设工程交易综合服务费及中标服务费。中标人应在签订合同前交纳招标代理费和建设工程交易综合服务费及中标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的费用在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。


1. 总则
1.1 项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。
本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
本招标项目名称：见投标人须知前附表。
本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
本次招标范围：见投标人须知前附表。
本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

为本标段代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第四章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告（或投标邀请书）；
投标人须知；
评标办法；
合同条款及格式；
发包人要求；
发包人提供的资料和条件；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
招标人可以修改招标文件，招标文件的修改在招标代理机构的网站发布，修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
投标函及投标函附录；
法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
联合体协议书；
投标保证金；
价格清单；
技术文件；
项目资源配置；
资格审查资料；
投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价
投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
投标人应充分了解工程项目位置、周边环境、道路限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效且其投标报价不进入B值计算。
招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
 “近年完成的类似工程设计项目情况表”应附合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 投标文件的编制
投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权委托代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

所投项目名称；

投标人的名称和地址，并加盖单位公章。（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）

“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；
邀请出席开标大会的有关领导讲话；
公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；
在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值系数；
在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；
宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
宣布投标文件开启顺序：按投标人签到的先后顺序；
按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；
主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；
开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
投标人或投标人主要负责人的近亲属；
项目主管部门或者行政监督部门的人员；
与投标人有经济利益关系；
曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为（见投标人须知前附表）。
中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（除投标人须知前附表另有规定外），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
                 （项目名称）设计招标开标记录表
合理低价期望值K=______   招标控制价A=______________
开标时间：        年      月      日      时      分
	序号
	投标人
	标书有效性
	投标报价

（万元）
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人代表：                   记录人：                     监标人：             

        年      月      日
附件二:问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
__________________________（投标人名称）:
________________（项目名称）设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、……
2、……
……
请将上述问题的澄清于            年    月   日  时前递交至                   （详细地址）或传真至                 （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月    日     时前将原件递交至                             （详细地址）。

                    招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

____年__月__日
附件三:问题的澄清
问题的澄清
编号：
_________________（项目名称）设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1、……
2、……
……
投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

____年__月__日
附件四：中标通知书
中标通知书
___________________（中标人名称）:
你方于___________（投标日期）所递交的____________________________（项目名称）设计招标的投标文件己被我方接受，被确定为中标人。
中标价：_________________元。
工  期：_______日历天。
工程质量：符合______标准。
项目负责人：_________（姓名）
请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要
招标人：____________________________（盖单位章）
法定代表人：_________________________（签字或盖章）

__     __年__    月_    日
第三章  评标办法
一、评标原则
以公平、公正、科学，择优选择为原则。
二、评标委员会的组建
评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，在开标前24小时内，采用自动语音系统自省综合评标专家库中产生。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类评标专家组成，报价组由2名经济类评标专家组成。

三、评审程序
1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标报价低的优先；投标唱标报价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查
评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。
不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。
1、具备独立法人资格，不接收联合体投标。

2、具有水利行业设计乙级及以上资质。

3、具有有效的营业执照。。
4、拟派项目负责人应具有水工专业高级工程师职称。

5、投标保证金银行转账单。

6、在江西省水行政主管部门办理信用登记手续。

投标人须提供以上材料原件，未按要求提供者，其资格审查不合格，投标文件不进入下一阶段评审。

五、响应性详审
1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会将审查通过资格审查的投标人的投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认投标报价的；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限（或未能在实质上响应的）；

(5)投标报价明显低于成本（最高投标限价的85%）或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

六、评分标准

综合评估法评分标准采用百分制，其中：投标报价部分10分，技术部分30分，项目资源配置30分，商务部分30分。

（一）投标报价（10分）

1、投标人的已标价价格清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限制报价，最高投标限制为招标人编制的招标控制价即A。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限制报价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。招标人发布的招标控制价A为：706800 元。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B)×K。

其中：

（1）A 为招标人发布的招标控制价：706800 元。

（2）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的【G值不参加调整，（A-G）×85%+G】。

 (3)K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为10分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。

(4)报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

5、投标文件中的大写报价与小写报价应一致，不一致的以大写报价为准； 

（二）技术部分(30分)

评委会根据招标文件的有关规定对投标人递交的投标文件中的技术文件按以下评分标准进行评分。

a. 设计大纲的可行性、合理性、完整性和实用性（最高得10分，最低不低于8分）；
b. 项目进度计划是否满足进度的要求（满分4-5分）；
c. 项目管理及质量保证措施（满分4-5分）；

d. 设计组织及技术服务保障（满分4-5分）；

e. 供图计划是否合理性、完整性、可行性（满分4-5分）。
（三）项目资源配置（30分）

1、项目负责人：主持或参与过3项或3项以上类似水利工程设计项目，得15分；主持或参与少于3项类似水利工程设计项目的，每项得5分。拟派项目负责人具有水工专业高级工程师职称，否则本项不得分。

评审依据：职称证及设计合同协议书原件及设计（实施方案）批复文件(原件或复印件)

2、各专业负责人：本项评分专业（水工专业、水文专业、电气专业）按3个控制，各专业负责人具有工程师及以上职称的最高得15分，否则不得分。

评审依据：职称证书

（四）商务部分（30分）

1、企业资质（15分）

具备水利行业设计乙级及以上资质，得15分。
评审依据：资质证书原件

2、质量管理体系认证（5分）

设计管理体系通过ISO质量管理体系认证，得5分。

评审依据：质量管理体系认证证书原件

3、类似业绩（10分）

本评标办法类似业绩是指近10年（2007年1月1日至2016年12月31日，以合同签订时间为准）内具有项目总投资2000万元以上（含2000万元）的水闸工程设计业绩。投标人须提供设计合同协议书（或中标通知书）原件及设计（实施方案）批复文件原件或复印件，未按要求提供的视为无效业绩，评审时不予计分。

投标人提供类似业绩每项5分，最高得分不超过10分。

评审依据：设计合同协议书（或中标通知书）原件及设计（实施方案）批复文件原件或复印件

七、中标人的确定
招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后，无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。
八、其他
招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。
第四章   合   同
南昌市青山湖青山闸水质治理工程设计招标
设 计 合 同
合同编号：                            
委托单位：                           
设计单位：                           
年   月   日
勘察设计协议书

发包人：                                      
（勘察）设计人：                                      
　　发包人委托（勘察）设计人承担__________________________________工程设计，工程地点为____________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
　　第一条　本合同签订依据
　　1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程批准文件。
　　第二条　设计依据
　　2.1发包人给设计人的委托书或勘察设计中标通知书
　　2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。
2.4勘察设计必须符合工程建设强制性标准。
　　第三条　合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
　　3.1合同书
　　3.2中标通知书（文件）
　　3.3发包人要求及委托书
　　3.4投标文件
　　3.5经双方确认进入合同的其他文件
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。
第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容（根据行业特点填写）
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
　　第五条　发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间
 _______________________________________________________________________________

第六条　（勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数（具体要求具体编写）：
                                                                                     
第七条　费用
　　7.1本合同的测量、实施方案编写（达到施工图设计深度）以中标价为准。
7.2（增加或减少勘察、设计内容费用调整）勘察费调整因素：                    ；设计费调整因素：                    ，如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
　　第八条　履约担保
8.1履约担保：履约担保的形式：履约保证金，履约担保的金额：中标金额的10%。
第九条　双方责任
　　9.1发包人责任
　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。
　　9.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。
　　9.1.4发包人必须按合同规定支付预付款（如有），收到预付款作为设计人勘察设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟勘察设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付       的逾期违约金，且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过40天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费，标准为：               。
　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
　　9.2设计人责任
　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。
　　9.2.2勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。
　　9.2.3设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为勘察设计费的      ％。
　　9.2.4由于设计人原因，延误了    、    ……的交付时间(合同约定)，每延误一天，扣除相应阶段设计费的        。　
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。
9.2.6设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加工程验收。
9.2.7项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘察设计工作，发包人可根据情况扣除履约保证金的      %。如因设计人原因,影响项目立项或工程建设进度的,发包人可中止本合同, 不退还履约保证金,设计人酌情返还已付的设计费。
9.2.8设计代表驻工地时间为      天/月。
第十条　保密
　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
　　第十一条　争议解决
本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条 索赔
设计人可按以下规定向发包人索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；
（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。
发包人可按以下规定向设计人索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；
（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。
　　第十三条　合同生效及其他
13.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。
　　13.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
　　13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
　　13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　13.6本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人_____份，设计人____份。
　　13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　13.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
13.9合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。
发包人名称：（盖章）                        设计人名称：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）         法定代表人（或委托代理人）：（签字）
地    址：                                 地    址：
邮政编码：                                 邮政编码：
电    话：                                 电    话：
传    真：                                 传    真：
开户银行：                                 开户银行：
银行帐号：                                 银行帐号：
日期：        年  月  日                   日期：        年  月  日
附件一：保密协议
保 密 协 议
甲方：
乙方：
鉴于乙方在                 （项目名称，以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。
一、“保密资料”包括：
（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料；
（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。
以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。
二、保密义务：
1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；
2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；
3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；
4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。
5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。
三、保密资料的使用方式和不使用义务：
1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；
2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；
3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；
4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。
四、保密资料的交回：
1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；
2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。
五、知识产权：
除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。
六、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：
1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；
2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。
同时，乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付违约金。
七、适用法律：
本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。
八、争议的解决：
由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。

九、协议的生效：
本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议正本一式两份，双方各执正本一份；副本四份，甲方执二份，乙方执二份，正本与副本具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：
法定代表人签字：                           法定代表人签字：
（或）授权代表签字：                       （或）授权代表签字：
签字日期：         年   月   日             签字日期：          年   月   日

附件二：履约担保

履约担保
             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

第五章  投标文件格式
                     （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

    年   月   日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、投标保证金
四、技术文件
五、项目资源配置
六、资格审查资料
七、其他资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1.  我方已仔细研究了南昌市青山湖青山闸水质治理工程设计招标文件(包括补充通知)的全部内容，愿意以人民币（大写）________（￥________）的投标总报价，按上述招标文件 规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。
2.  我方提交的投标文件(包括投标报价书和其它投标文件)在投标截止时间后的 60 天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。
3.  随同本投标报价书已提交的投标保证金，作为我方投标的担保。
4.  若我方中标:
（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。
（2）随同本投标报价书提交的投标资源配置中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。
（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。
（4）我方保证在合同签署后开始设计编制服务，按合同及招标文件规定的内容、质量和进度要求完成全部设计编制服务，并按招标人的要求提供高质量的后续服务。
5.  我方完全理解你方不保证报价最低的投标人中标。
                                 投标人:        (名称)       
                                              (盖单位章)
               法定代表人(或委托代理人):        (姓名)       
                                                (签名)
                                 地    址:                       
                                 电    话:                       
                                 传    真:                       
                                                  年  月  日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：           
	

	2
	工期
	
	

	……
	……
	……
	


                                 投标人:        (名称)       
                                              (盖单位章)
               法定代表人(或委托代理人):        (姓名)       
                                                (签名)
                                                  年  月  日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________
单位性质：___________________________________
地址：_______________________________________
成立时间：_______年____月____日
经营期限：___________________________________
姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________
系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人居民身份证复印件
投标人：_________________________（盖单位章）
________年____月____日
二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

     委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：代理人身份证明
投标人：_________________________（盖单位章）
法定代表人：_____________________（签字）
身份证号码：_________________________________
委托代理人：_____________________（签字）
身份证号码：_________________________________
________年____月____日
三、投标保证金

_______________________（招标人名称）:
鉴于___________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年＿月＿日参加_____________________（项目名称）设计的投标，________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）____________元（￥__________元）。
本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：_____________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字）
地    址：_________________________
邮政编码：_________________________
电    话：_________________________
传    真：_________________________
________年____月____日
（注：如第二章“投标人须知”3.4.1条规定投标保证金为现金或转账形式，则不需填写以上内容，只需附上投标保证金的交纳凭证的复印件即可。）
四、技术文件
由投标人根据本项目情况自行编写相关技术文件。（具体详见评办法说明）
五、项目资源配置
（一）投入本项目主要人员一览表
	序号
	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	注册执业资格
	专业名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______
法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______
_______年___月__日
（二）项目负责人简历表
	姓  名
	
	性别
	
	年龄
	

	职  务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	为投标人服务年限
	

	注册执业资格名称
	

	本项目中拟任职
	

	参与类似项目的主要经历

	项目名称
	建设规模
	起讫时间
	该项目中任职
	项目评价情况

	      …
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	


投标人：_____(盖章)______
法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______
_______年___月__日
六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：_____(盖章)______
法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______
_______年___月__日
（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	工期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：_____(盖章)______
法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______
_______年___月__日
七、其他资料
1、水利行业设计乙级或以上资质证书复印件。

2、具有有效的营业执照复印件。
3、拟派的项目负责人水工专业高级工程师职称及注册土木工程师（水利水电工程）执业资格职称。

4、投标保证金银行转账单。

5、计分材料复印件。

6、投标人认为需要提交的其他资料。

